## Slide 1
Smart Problem Tagging
Guiding Principles and Framework
OPTR
GUIDING PRINCIPLES
Enhance Visibility
through spatial visualization
Optimize Management’s Time
through prioritization
Ensure Problem Resolution
through end-to-end tracking
Integrate Existing Systems
and relevant operational data
Accelerate Field
Problem Resolution
PROBLEM RESOLUTION FRAMEWORK
1
Tag Field Problems
GPS photo, classification and volume
2
Verify & Prioritize
Validate findings and set priorities
3
Plan & Execute
Assign PIC, due date and record progress
4
Verify & Close
Check completion evidence or reopen
SMART PROBLEM TAGGING DASHBOARD
Visual Map / Tracking / Summary / Action Plan
Feedback and progress monitoring
PROPOSED DATA INTEGRATION
GIS & block master data · Production & BCCR · eFACT / SAP*
*Integration scope and data availability to be confirmed
Notes: Concept proposal based on the user discussion and the supplied MVD Guiding Principle and Framework reference image. Integrations are proposed, not existing capabilities. The four principles link visibility, prioritization, verified resolution and relevant operational data. Exact role permissions and workflow rules remain requirements to confirm.

## Slide 2
Smart Problem Tagging
Guiding Principles and Framework
OPTR
Notes: Concept proposal based on the user discussion and the supplied MVD Guiding Principle and Framework reference image. Integrations are proposed, not existing capabilities. The four principles link visibility, prioritization, verified resolution and relevant operational data. Exact role permissions and workflow rules remain requirements to confirm.

## Slide 3
Smart Problem Tagging
Features
OPTR
Main Feature | Detailed Features | Platform
Geotagged Problem Capture | Buat problem tagging; pilih kategori masalah; input severity, sensitivity, volume dan satuan; foto dengan koordinat dan waktu pengambilan; catatan kondisi; simpan draft dan submit. | Mobile, dashboard untuk melihat detail
Interactive Problem Map | Peta batas blok dan titik masalah; warna berdasarkan kategori/status; filter wilayah dan periode; detail foto saat titik dipilih; drill-down PSM–Region–Estate–Divisi–Blok; fullscreen. | Dashboard & mobile
Inspection Tracking & Coverage | Start/stop tracking inspeksi; rekam jalur GPS; hubungkan tagging dengan sesi inspeksi; riwayat rute; jarak dan durasi; tampilkan estimasi coverage serta area yang belum diperiksa dalam periode tertentu. | Mobile untuk merekam, dashboard untuk analisis
Problem Summary | Jumlah tagging per kategori dan status; volume berdasarkan satuan yang sama; distribusi major/minor dan severity; progres penyelesaian; rekap per wilayah dan periode; export laporan. | Dashboard, ringkasan pribadi di mobile
Priority-Based Review | Daftar masalah prioritas; sorting/filter berdasarkan severity, sensitivity, umur masalah dan keterlambatan; tandai masalah yang membutuhkan perhatian; buka detail dan action plan terkait. | Dashboard & mobile
Alerts & Trend Monitoring | Notifikasi tagging menunggu verifikasi; penugasan action plan; pengingat deadline; overdue; tren masalah baru dan selesai; identifikasi masalah berulang. | Dashboard & mobile
Problem Tagging Verification | Antrean verifikasi; review foto, lokasi dan klasifikasi; approve, return untuk perbaikan atau reject dengan alasan; riwayat keputusan dan perubahan status. | Dashboard & mobile
Action Plan Management | Tentukan tindakan; PIC; target waktu; kebutuhan sumber daya; volume pekerjaan; update realisasi, foto dan kendala; pantau rencana dibandingkan realisasi. | Dashboard & mobile
Verified Closure & History | Ajukan penyelesaian; bandingkan foto sebelum–sesudah; verifikasi penyelesaian bertahap; return/reopen jika belum sesuai; riwayat tagging, tindakan dan persetujuan. | Dashboard & mobile
Standardized Master Data | Master wilayah dan blok; kategori masalah; satuan; aturan severity dan sensitivity; referensi tindakan; user, role dan cakupan akses. | Dashboard
Production & BCCR Linkage | Tampilkan produksi aktual dibandingkan potensi; histori produksi; kondisi BCCR; lihat masalah dan progres tindakan pada blok yang sama; evaluasi perubahan produksi setelah tindakan. | Dashboard
Relevant System Integration | Integrasi peta dan master blok; data produksi/BCCR; data operasional yang disepakati; status sinkronisasi; waktu pembaruan terakhir dan penanganan kegagalan sinkronisasi. | Dashboard/backend
Notes: Concept proposal based on the user discussion and the supplied MVD Guiding Principle and Framework reference image. Integrations are proposed, not existing capabilities. The four principles link visibility, prioritization, verified resolution and relevant operational data. Exact role permissions and workflow rules remain requirements to confirm.

## Slide 4
Smart Problem Tagging
Dashboard Features
OPTR
Main Menu | Submenu / Isi Utama | Tujuan
1. Dashboard | Overview masalah, major/minor, prioritas, coverage, progres action plan, overdue, ringkasan produksi/BCCR. | Melihat kondisi keseluruhan dan hal yang perlu perhatian.
2. Map & Coverage | Peta masalah & action plan, jalur inspeksi, coverage per periode, detail blok, layer produksi/BCCR. | Mengetahui lokasi masalah dan area yang perlu diperiksa.
3. Problem Tagging | Semua tagging, antrean verifikasi, tagging dikembalikan/ditolak, detail dan riwayat tagging. | Mengelola dan memvalidasi data masalah.
4. Action Plan | Daftar rencana, penugasan, progres, overdue, antrean verifikasi penyelesaian, closed/reopened. | Mengawal tindak lanjut sampai selesai terverifikasi.
5. Reports & Analytics | Rekap tagging & action plan, laporan inspeksi/coverage, penyelesaian, waktu penanganan, tren dan masalah berulang, export. | Menyediakan analisis dan laporan berkala.
6. Production & BCCR | Aktual vs potensi, histori produksi, BCCR, masalah dan tindakan terkait per blok. | Mendukung analisis prioritas dan evaluasi hasil.
7. Administration | Master data, user & role, aturan prioritas/notifikasi, integrasi dan status sinkronisasi. | Mengatur referensi dan konfigurasi sistem.
Notes: Concept proposal based on the user discussion and the supplied MVD Guiding Principle and Framework reference image. Integrations are proposed, not existing capabilities. The four principles link visibility, prioritization, verified resolution and relevant operational data. Exact role permissions and workflow rules remain requirements to confirm.

## Slide 5
Smart Problem Tagging
Mobile Features
OPTR
Main Menu | Submenu / Isi Utama | Tujuan
1. Home | Ringkasan tugas hari ini, tagging menunggu perbaikan/verifikasi, action plan jatuh tempo, notifikasi, shortcut tambah tagging. | Menunjukkan pekerjaan yang perlu dilakukan pengguna.
2. Inspection | Start/stop inspeksi, jenis aktifitas saat inspeksi, (IPD, Blok Checklist, Inspeksi Upkeep, Inspeksi Pupuk) peta posisi dan rute, tambah tagging saat inspeksi, coverage, riwayat inspeksi. | Mendukung pemeriksaan lapangan dan pencatatan jalur.
3. Problem Tagging | Tambah tagging, draft, submitted, returned, verified; detail masalah; tab verifikasi sesuai role. | Mencatat dan memverifikasi masalah lapangan.
4. Action Plan | Tugas saya, detail tindakan dan target, update progres, foto penyelesaian, submit completion; tab verifikasi sesuai role. | Melaksanakan dan memverifikasi tindak lanjut.
5. Account | Profil, role dan wilayah akses, status sinkronisasi, data belum terkirim, pengaturan aplikasi. | Mengelola akun dan memastikan data lapangan terkirim.
Notes: Concept proposal based on the user discussion and the supplied MVD Guiding Principle and Framework reference image. Integrations are proposed, not existing capabilities. The four principles link visibility, prioritization, verified resolution and relevant operational data. Exact role permissions and workflow rules remain requirements to confirm.

## Slide 6
User Role Matrix
Mobile Features
OPTR
Main Menu | Submenu / Isi Utama | Tujuan
1. Home | Ringkasan tugas hari ini, tagging menunggu perbaikan/verifikasi, action plan jatuh tempo, notifikasi, shortcut tambah tagging. | Menunjukkan pekerjaan yang perlu dilakukan pengguna.
2. Inspection | Start/stop inspeksi, jenis aktifitas saat inspeksi, (IPD, Blok Checklist, Inspeksi Upkeep, Inspeksi Pupuk) peta posisi dan rute, tambah tagging saat inspeksi, coverage, riwayat inspeksi. | Mendukung pemeriksaan lapangan dan pencatatan jalur.
3. Problem Tagging | Tambah tagging, draft, submitted, returned, verified; detail masalah; tab verifikasi sesuai role. | Mencatat dan memverifikasi masalah lapangan.
4. Action Plan | Tugas saya, detail tindakan dan target, update progres, foto penyelesaian, submit completion; tab verifikasi sesuai role. | Melaksanakan dan memverifikasi tindak lanjut.
5. Account | Profil, role dan wilayah akses, status sinkronisasi, data belum terkirim, pengaturan aplikasi. | Mengelola akun dan memastikan data lapangan terkirim.
Notes: Concept proposal based on the user discussion and the supplied MVD Guiding Principle and Framework reference image. Integrations are proposed, not existing capabilities. The four principles link visibility, prioritization, verified resolution and relevant operational data. Exact role permissions and workflow rules remain requirements to confirm.